# 技术方案变更申请单

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| **变更编号** | CHG-2026-001 |
| **项目名称** | AI宠物管家平台 |
| **变更标题** | AI行为识别数据源：物理摄像头 → 网络视频模拟 |
| **提出人** | laotie862 |
| **提出日期** | 2026-06-09 |
| **变更类型** | 技术方案变更 |
| **优先级** | 高 |
| **影响范围** | 设备接入模块、AI行为分析模块、系统部署方案 |

## 一、变更背景

### 1.1 原定方案

用户购买并安装RTSP/ONVIF协议物理摄像头

系统通过RTSP协议实时拉流

CV模型对视频帧进行行为识别

每路摄像头持续产生视频流进行分析

### 1.2 原方案存在的问题

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| **硬件成本高** | 项目Demo阶段采购多品牌摄像头用于测试，成本较大 |
| **兼容性风险** | 不同品牌RTSP实现差异大，兼容调试周期长 |
| **测试环境受限** | 需要真实宠物、真实居家环境，无法快速迭代测试 |
| **推广门槛** | 用户需先购买摄像头才能体验，获客成本高 |

## 二、变更方案

### 2.1 新方案概述

使用网络公开的宠物监控视频（或拟真视频）替代物理摄像头，通过循环播放模拟24小时真实监控画面，作为CV行为识别模型的数据输入源。

### 2.2 视频来源

| 来源 | 说明 | 优势 |
| --- | --- | --- |
| YouTube/B站宠物直播 | 24小时宠物直播频道 | 真实场景，免费 |
| 公开宠物监控数据集 | 学术研究用宠物行为视频 | 标注完善，场景丰富 |
| 自录制模拟视频 | 请志愿者录制宠物日常 | 可控性强 |
| 合成/仿真视频 | 3D宠物模型渲染 | 无隐私风险 |

### 2.3 技术实现要点

视频文件/URL → FFmpeg解码 → 逐帧提取 → CV行为识别 → 结果输出

↓

循环播放模拟24h

(可调播放速度)

| 技术点 | 说明 |
| --- | --- |
| 视频拉取 | 支持本地文件（mp4/avi）和网络URL（YouTube/B站直播流） |
| 循环播放 | 视频播完后自动重新开始，模拟持续监控 |
| 倍速播放 | 支持2x/4x/8x加速，加速测试效率 |
| 帧率控制 | 可按指定间隔（如每秒1帧）提取，降低计算压力 |
| 时钟映射 | 虚拟时间→真实时间的映射，确保行为事件时间戳合理 |
| 多路模拟 | 单台机器可同时模拟多路视频源 |

## 三、与原方案的对比

| 对比维度 | 原方案（物理摄像头） | 新方案（视频模拟） |
| --- | --- | --- |
| 硬件成本 | 需采购多台摄像头 | 零硬件成本 |
| 环境搭建 | 需居家环境+宠物 | 纯软件环境 |
| 测试效率 | 1:1实时 | 可倍速加速 |
| 数据多样性 | 受限于实际场景 | 可覆盖多种场景 |
| 隐私保护 | 用户家中画面 | 公开视频/合成视频 |
| 用户推广 | 先买摄像头再体验 | 下载App即可体验 |
| 兼容性 | 需适配多品牌RTSP | 统一FFmpeg解码 |
| 上线方式 | 直接替换 | 可作为过渡/演示方案 |

## 四、软硬件资源需求

### 4.1 服务器端

| 资源 | 配置要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4核+ | 视频解码+CV推理 |
| 内存 | 8GB+ | 多视频流缓存 |
| 磁盘 | 50GB+ | 本地视频文件存储 |
| GPU | 可选 | 加速CV推理 |

### 4.2 软件依赖

| 组件 | 用途 |
| --- | --- |
| FFmpeg | 视频解码、格式转换、倍速处理 |
| OpenCV/JavaCV | 视频帧读取 |
| yt-dlp | YouTube视频下载 |

## 五、风险评估

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络视频版权问题 | 中 | 中 | 优先使用CC协议视频或自录素材 |
| 模拟数据与真实数据偏差 | 高 | 中 | 保留RTSP接口，后期可切换回真实摄像头 |
| 直播流不稳定 | 中 | 中 | 本地缓存视频作为兜底 |
| 视频质量差异大 | 中 | 低 | 预处理统一分辨率/帧率 |

## 六、实施计划

| 阶段 | 内容 | 预估时间 |
| --- | --- | --- |
| 第1步 | 收集10+段公开宠物视频素材 | 1天 |
| 第2步 | 搭建视频播放模拟服务 | 2天 |
| 第3步 | 对接现有CV行为识别模块 | 1天 |
| 第4步 | 测试不同场景下的识别准确率 | 2天 |
| 第5步 | 对比原方案差异，评估是否追加硬件测试 | 1天 |

## 七、审批意见

| 角色 | 意见 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 同意，Demo阶段优先用视频模拟 |  |  |
| 项目负责人 | 同意，保留RTSP接口做好兼容 |  |  |
| 产品经理 | 待评审 |  |  |

*附件：视频素材清单（待补充）*

*关联：概要设计说明书-设备接入模块*