# 可行性分析报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| **文档编号** | FS-2026-001 |
| **关联变更** | CHG-2026-001 视频模拟替代物理摄像头 |
| **项目名称** | AI宠物管家平台 |
| **编制日期** | 2026-06-09 |

## 一、技术可行性

### 1.1 视频解码能力

| 技术点 | 方案 | 成熟度 |
| --- | --- | --- |
| 视频解码 | FFmpeg / JavaCV | 业界标准，成熟稳定 |
| 格式支持 | MP4/AVI/MKV/FLV | 全面覆盖主流格式 |
| 网络流拉取 | yt-dlp + FFmpeg | 已验证，可获取YouTube/B站直播流 |
| 循环播放 | FFmpeg stream_loop | 原生支持，-1为无限循环 |
| 倍速播放 | FFmpeg setpts滤镜 | 原生支持，0.5x~16x |
| 逐帧提取 | OpenCV VideoCapture | 每帧30ms，性能足够 |

### 1.2 与现有CV模块的兼容性

现有CV模块输入：摄像头帧 (Mat/BufferedImage)

视频模拟输出：  逐帧画面 (Mat/BufferedImage)

结论：接口完全一致，无需改动CV模块代码

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 输入格式 | 兼容（均为按帧输入的图像数据） |
| 帧率 | 可配置，匹配原25fps |
| 分辨率 | 可统一预处理为640x480 |
| 时间戳 | 可映射虚拟时间 |
| ROI区域 | 完全复用现有逻辑 |

## 二、经济可行性

| 对比项 | 物理摄像头方案 | 视频模拟方案 |
| --- | --- | --- |
| 硬件采购 | 3-5台摄像头 ≈ 1500-5000元 | 0元 |
| 环境搭建 | 宠物寄养/志愿者 ≈ 2000元/月 | 0元 |
| 测试周期 | 1:1实时，约2周 | 可加速，约3天 |
| 维护成本 | 设备故障/网络问题 | 纯软件，低维护 |
| **Demo阶段总成本** | **约5000-10000元** | **约0元** |

## 三、数据可行性

### 3.1 视频素材来源评估

| 来源 | 可用数量 | 时长 | 质量 | 获取难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YouTube宠物24h直播 | 10+频道 | 持续 | 中-高 | 低 |
| B站宠物直播 | 5+频道 | 持续 | 中 | 低 |
| 公开数据集 | 3-5个 | 100+小时 | 高 | 低 |
| 自录视频 | 可收集 | 视情况 | 可控 | 中 |

### 3.2 覆盖场景分析

进食、饮水、运动、睡眠、排泄、异常行为

## 四、操作可行性

| 操作环节 | 原方案工作量 | 新方案工作量 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境搭建 | 采购+安装+调试=3-5天 | 下载视频=0.5天 | -90% |
| 场景切换 | 物理移动摄像头 | 切换视频文件 | 秒级切换 |

## 五、风险评估

模拟数据偏差(中)、视频版权(低)、特殊行为覆盖(中)、实时性验证(低)

## 六、结论

可行，建议Demo阶段采用视频模拟方案。RTSP接口保留，后期可切换回物理摄像头。